| SK 네트웍스 Family AI 27기 : 3팀 프로젝트 기획서 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 산출물 단계 | 기획 |
| --- | --- |
| 제출 일자 | 2026. 6. 22. |
| 깃허브 경로 | https://github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP/SKN27-FINAL-3Team |
| 작성 팀원 | 3팀: hi20260204-maker, leejaegang27, ohjuheecode, techshin31, workzion2 |

| 프로젝트 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 프로젝트 주제

프로젝트명은 '교통분쟁 AI: 과실비율·범칙금/과태료 분석 및 리포팅 서비스'다.

MVP는 사용자가 고지서, 사고 설명, 사진 또는 영상을 입력했을 때 과태료/범칙금 분석, 과실비율 관련 쟁점 정리, 근거 기반 답변, 리포트 및 이의신청서 초안으로 이어지는 사용자 흐름을 제공하는 것을 목표로 한다.

현재 저장소는 기능 구현 완료 단계가 아니라 요구사항, WBS, Agent 결과 Schema, 화면설계, 통합 시나리오를 정리하는 초기 설계 단계로 확인된다.

- 문제 정의

교통사고와 과태료/범칙금 상황에서 사용자는 고지서 필드, 납부기한, 처분 단계, 이의제기 가능성, 사고 쟁점, 필요한 증거를 한 번에 이해하기 어렵다.

단순 챗봇 답변은 법령 근거, 유사 사례, OCR 신뢰도, 자료 부족 여부를 구조적으로 남기기 어렵다.

따라서 본 프로젝트는 AI 답변을 최종 판단처럼 단정하지 않고, 근거와 한계, 다음 행동을 함께 제공하는 리포팅 서비스로 설계한다.

- 시장조사 및 BM 분석

회의 문서 기준으로 국내 교통 민원, 해외 과태료 이의제기, OCR 리포팅, 이미지/영상 분석, 텍스트 입력 분석 서비스를 벤치마킹 대상으로 조사하기로 했다.

현재 저장소에는 특정 서비스별 확정 비교표가 없으므로, 본 기획서에서는 벤치마킹 결론을 완료 항목으로 쓰지 않는다.

도입할 BM 포인트는 구조화 입력, 근거 기반 답변, 결과 리포트 저장, PDF/DOCX 다운로드, 법률 단정 방지, 자료 부족 시 추가 질문 흐름이다.

- 시스템 구성 기획

사용자 흐름은 로그인/서비스 설명 진입 -> AI 교통 상담 챗봇 -> Supervisor 입력 분류 -> 고지서 OCR/법률 근거/텍스트 ML/영상 이미지/이의신청서 생성 노드 -> 결과 카드와 리포트 -> 마이페이지 저장 순서로 잡는다.

문서화된 폴더 책임은 app(화면/API), ai(Supervisor/Agent/Schema), etl(데이터 수집/전처리), storage(DB/RAG/파일 저장), test(단위/통합/E2E/수동 시나리오), docs(source of truth)로 분리된다.

Agent 결과는 node_name, node_code, status, summary, structured_result, evidence, next_actions, limitations를 공통 envelope으로 반환하고, Supervisor가 최종 답변을 병합한다.

- 모델링 계획

고지서 OCR·과태료/범칙금 분석 노드는 OCR 결과, 고지 정보, 처분 단계, 이의제기 가능성, 부족 서류, 필요 증거를 구조화한다.

법률 근거 검색 노드는 도로교통법, 시행령, 시행규칙, 행정 기준, 고시 등 법률 계열 데이터를 검색하고 조문 metadata와 적용 한계를 반환한다.

텍스트 ML/판례·사례 검색 노드는 경위서, OCR 텍스트, 판례, 유튜브 자막, 과실비율심의사례를 청크/임베딩/요약/태그 형태로 다룬다.

영상·이미지 분석 노드는 key frame, 장면 요약, detected object, confidence, 품질 이슈를 반환하되 사고 책임이나 과실비율을 확정하지 않는다.

회의 기준으로 모델은 확정된 상태가 아니며, 최소 2개 이상 모델 비교와 샘플 검증 이후 채택 여부를 결정한다.

- 데이터 수집 전략

법률 데이터는 도로교통법, 시행령, 시행규칙, 과태료/범칙금 관련 행정 기준과 고시를 중심으로 수집한다.

과태료·범칙금 분석용 룰/매핑 데이터는 법률 원문 DB와 분리하고, 위반 유형, 금액, 벌점, 예외 조건, 처분 단계 판단에 필요한 구조화 데이터로 관리한다.

과실비율 영역은 판례, 유튜브 자막 사고 사례, 과실비율심의사례를 RAG/ML 입력으로 정제한다.

영상·이미지 영역은 비식별 샘플, frame metadata, key frame, scene summary 중심으로 manifest를 구성한다.

원본 고지서, 블랙박스, 개인정보 포함 파일은 기본 커밋 대상에서 제외하고 UTF-8, metadata, source_type, domain 기준으로 추적한다.

- 역할분담(R&R)

hi20260204-maker: WBS/문서, Supervisor 통합 답변 구조, 홈·로그인·챗봇 진입 흐름, 이의신청서 생성 노드, 통합 QA.

leejaegang27: 경위서/OCR 결과 처리, 텍스트 ML, 과실비율 판례, 유튜브 자막 사례, 과실비율심의사례 데이터, 판례 Agent.

ohjuheecode: 차량 사고 이미지·영상 데이터셋, Vision/DL 분석, 영상·이미지 Agent, DL 결과 구조화.

techshin31: 법률 데이터 수집, 전처리, DB 적재, 법률 원문/조문/근거 metadata.

workzion2: 고지서 OCR, 과태료·범칙금·벌칙 분석용 룰/매핑 데이터, 과태료·범칙금 분석 흐름.